|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Cumplí mi tarea individual (S5: diseño y carga de la base de datos) dentro del plazo. Sin embargo, al revisar la carta Gantt me di cuenta de que Diego y Sebastián ya habían avanzado un prototipo bastante más completo de lo planificado (gestión, importación de Excel, productividad, e incluso un módulo de IA con asistente y análisis), solo que no lo habían compartido con el resto del equipo. Esto facilitó el avance del proyecto en términos de resultado, pero dificultó ligeramente la coordinación, ya que mi diseño de base de datos se hizo en paralelo y con una estructura distinta a la que ellos ya tenían funcionando.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Al enterarme de que existía un prototipo avanzado que no conocía, mi primera reacción fue revisar en detalle qué se había construido (tablas, endpoints, módulo de IA) para entenderlo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Cumplí con mi parte de forma responsable y a tiempo, incluso identificando problemas reales en los datos (falta de la variable sector/labor, registros con errores de digitación) antes de saber que el equipo ya contaba con una tabla de labores que cubría ese vacío. Lo que podría mejorar es pedir actualizaciones de avance al equipo con más frecuencia, en vez de asumir que no había movimiento solo porque no se había compartido.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos gustaría preguntarle al docente si esto afecta la evaluación del cumplimiento de la Carta Gantt original.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. Ahora que se evidenció que Diego y Sebastián avanzaron más de lo planificado (incluyendo trabajo que correspondía a sprints posteriores), es necesario reunirnos como equipo para revisar qué se construyó realmente, descartar el trabajo duplicado, y redistribuir las tareas restantes según el estado real del proyecto y no según el plan original.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Como aspecto positivo, destacamos que el equipo mostró iniciativa individual y logró avances reales y funcionales, incluso adelantándose en componentes complejos como el módulo de IA. Como aspecto a mejorar, es evidente que falta comunicación entre subgrupos: se trabajó de forma aislada y sin visibilidad compartida del avance, lo que generó esfuerzo duplicado y una base de datos construida dos veces de forma distinta.