## Documentación de los artefactos Scrum aplicados

Proyecto: Doña Laura, plataforma de gestión agrícola con IA
 Integrantes: Diego Álvarez, Alex Núñez, Alexander Vivanco, Sebastián Valenzuela

### 1. Introducción

Este documento describe cómo se aplicó Scrum en el desarrollo del software del proyecto Doña Laura. Para cada artefacto se explica qué es, cómo se construyó en el proyecto y dónde está la evidencia. Scrum se usó para el desarrollo del sistema, mientras que el tratamiento de los datos y de la IA siguió CRISP-DM (ver Documento 2).

### 2. Organización del trabajo

El desarrollo se organizó en cuatro sprints de dos semanas, planificados en la Fase 1 y registrados en la Carta Gantt. Cada sprint terminó en un incremento funcional que se revisó al cierre.

### 3. Artefactos

#### 3.1 Product Backlog

Es la lista de funcionalidades que debe cubrir el sistema, construida a partir del levantamiento de requerimientos con Doña Laura SpA (entrevistas, planillas de cosecha y pauta APT). Sus ítems principales son:

- Gestión de trabajadores, jornadas, sectores, labores y producción.

- Importación de planillas Excel con vista previa y validación.

- Dashboard de productividad y reportes.

- Pagos por período con tarifa semanal.

- Análisis con IA y asistente conversacional.

Los ítems se ordenaron según sus dependencias técnicas: primero la gestión de datos, luego el dashboard y finalmente la IA.

#### 3.2 Sprint Backlog

| Sprint | Semanas | Foco | Estado según plan de Fase 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S6–S7 | Módulo de gestión (trabajadores, sectores, jornadas, labores, producción) | Completado |
| 2 | S8–S9 | Dashboard y reportes de rendimiento | Completado |
| 3 | S10–S11 | Preparación del dataset de IA | En curso |
| 4 | S12–S13 | Modelo de IA | En curso |

Las tareas de cada sprint y sus responsables están en la tabla del plan de trabajo de la Guía de Fase 2.

#### 3.3 Incremento

| Incremento | Evidencia en el repositorio |
| --- | --- |
| Base de datos PostgreSQL de 7 tablas | backend/esquema.sql |
| API en FastAPI | main.py, pagos.py, reportes.py |
| Importador de planillas Excel | importador.py |
| Frontend React/Vite (Trabajadores, Importación, Productividad, Pagos, Reportes, Administración, Asistente IA) | frontend/src/ |
| Pipeline de datos y modelos de IA | backend/ia/ |

#### 3.4 Definición de Hecho

Un ítem se consideró terminado cuando cumplía estas condiciones:

- Funcionaba al probarlo en Swagger o en el navegador.

- Estaba subido a GitHub sin credenciales (el archivo .env queda excluido y se entrega .env.example).

- Quedaba reflejado en el plan de trabajo.

Las pruebas automatizadas están pendientes y se incorporarán al cierre del proyecto.

### 4. Eventos y roles

Se realizó planificación al inicio de cada sprint y revisión al cierre. En la Fase 1 se acordaron estos roles operativos:

| Integrante | Rol operativo |
| --- | --- |
| Diego Álvarez | Contacto con la empresa y datos históricos |
| Alex Núñez | Arquitectura, base de datos y ML |
| Alexander Vivanco | Frontend e integración de IA |
| Sebastián Valenzuela | Coordinación, pruebas y validación |

### 5. Retrospectiva

Los diarios de reflexión individuales de la Fase 2 funcionaron como instancia de retrospectiva. En ellos los integrantes coincidieron en valorar la capacidad del equipo para resolver problemas a tiempo y en señalar como mejoras la comunicación, la constancia y la redistribución de actividades. A partir de esto se priorizó, para el cierre de la fase, compartir los avances entre todos y equilibrar y hacer visible el aporte de cada integrante en Git.

### 6. Conclusión

Scrum permitió entregar el sistema por partes verificables, ordenadas según sus dependencias técnicas. Los sprints 1 y 2 cerraron con módulos funcionales, y los sprints 3 y 4 avanzan en la parte de datos e IA. Como mejora para el cierre, el equipo se comprometió a reforzar la comunicación y a dejar visible el aporte individual en el repositorio.