}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante (Integrante 1) | Diego Alvarez |
| --- | --- |
| Rut (Integrante 1) | 21164328-5 |
| Nombre estudiante (Integrante 2) | Alex Nuñez |
| Rut (Integrante 2) | 21866107-6 |
| Nombre estudiante (Integrante 3) | Alexander Vivanco |
| Rut (Integrante 3) | 21644717-4 |
| Nombre estudiante (Integrante 4) | Sebastian Valenzuela |
| Rut (Integrante 4) | 21533700-6 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Viña del Mar |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Agricolix |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software / Gestión de Bases de Datos |
| Competencias | Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos, a través del uso de metodologías de vanguardia y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones TI complejas, innovadoras y de calidad. Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software, para cumplir con los requerimientos de la organización en contextos tradicionales y ágiles. Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo a estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | La empresa Doña Laura SpA, ubicada en la comuna de Panquehue, Región de Valparaíso, se dedica a la prestación de servicios agrícolas mediante contratistas, gestionando actualmente alrededor de 25 trabajadores. Su información fichas de trabajadores, contratos, pagos, furgones, empresas clientes, servicios realizados y documentación asociada se administra de forma manual y/o dispersa, lo que genera pérdida de tiempo, dificultad para encontrar información, errores humanos, duplicidad de datos, falta de trazabilidad y dificultad para generar reportes. Este problema es relevante para el campo laboral de la Ingeniería en Informática porque representa un caso típico de digitalización de procesos administrativos en pymes del rubro agrícola, sector que en Chile suele operar con bajos niveles de digitalización. La resolución de esta problemática significaría un aporte real para la empresa, mejorando la centralización, trazabilidad y eficiencia de su gestión administrativa. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se espera desarrollar una solución informática que permita digitalizar, centralizar y agilizar la gestión de la información administrativa y operativa de Doña Laura SpA (trabajadores, contratos, pagos, furgones, clientes y servicios), incorporando además un módulo de Inteligencia Artificial que transforme los datos de cosecha en indicadores de rendimiento. Esto reemplaza el manejo manual/disperso actual por un sistema centralizado que reduzca errores, evite duplicidad y apoye la toma de decisiones con información objetiva. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona con competencias como el levantamiento y análisis de requerimientos, el diseño y desarrollo de sistemas de información, y la gestión de bases de datos, propias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática. Estas competencias son necesarias porque el proyecto requiere levantar procesos reales de la empresa, traducirlos en requerimientos funcionales, y diseñar e implementar una solución que los resuelva. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto surge de un contacto personal con la empresa Doña Laura SpA, y responde a tu interés por apoyar procesos de digitalización en pequeñas y medianas empresas del rubro agrícola, un sector con bajo nivel de digitalización pero con necesidades reales de organización de información. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Duración del semestre: según calendario académico de la asignatura de Portafolio de Título. Horas asignadas: 2 sesiones semanales de 2 horas cada una (4 horas semanales en total). Materiales requeridos: equipo computacional, herramientas de desarrollo (a definir según la solución elegida), acceso a información de la empresa. Factores externos que facilitan: acceso ya confirmado con Doña Laura SpA para el levantamiento de información. Factores externos que dificultan: posible disponibilidad limitada del personal de la empresa para entrevistas, dado que se trata de contratistas en terreno; se mitigaría coordinando entrevistas en horarios acordados con anticipación. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar e implementar una solución de gestión que centralice la operación agrícola de Doña Laura SpA (trabajadores, contratos, pagos, furgones, clientes y servicios) y utilice Inteligencia Artificial para transformar los datos de cosecha en indicadores de rendimiento que apoyen la toma de decisiones. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Centralizar la información de trabajadores, sectores, jornadas, contratos, pagos, furgones y clientes en un sistema de gestión único. - Registrar la producción de cosecha obtenida por cada trabajador, incorporando variables de contexto como el sector y la labor realizada. - Diseñar y desarrollar la arquitectura del sistema (base de datos, API y frontend) siguiendo buenas prácticas de la industria. - Analizar el rendimiento de cosecha mediante un modelo de Machine Learning que compare el rendimiento esperado con el rendimiento real. - Validar el funcionamiento del sistema y del módulo de IA con usuarios reales de la empresa, verificando que la solución apoye la toma de decisiones sin reemplazar el criterio humano. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para desarrollar este proyecto combinamos dos metodologías. Usamos Scrum para organizar el desarrollo del sistema en incrementos verificables: dividimos el trabajo en sprints de 2 semanas, cada uno enfocado en un componente distinto (arquitectura, gestión administrativa, dashboard, y luego el componente de IA). Para el trabajo con datos e Inteligencia Artificial usamos CRISP-DM, que ordena el ciclo de vida del dato desde la comprensión del negocio y los datos, pasando por su preparación y modelado, hasta la evaluación e implementación del modelo. Al empezar cada sprint definimos qué se va a hacer, y al terminarlo revisamos qué se logró y qué quedó pendiente, ajustando sobre la marcha. Esto nos permite calzar con las entregas parciales que pide la Fase 2 y la entrega final. Los roles del equipo quedaron así: - Diego A. — encargado de hablar con Doña Laura SpA, levantar los requerimientos del sistema y recopilar los datos históricos de cosecha. - Alex — a cargo de la arquitectura, el backend, la base de datos y el desarrollo del modelo de Machine Learning. - Alexander — a cargo del frontend, el dashboard y la integración del módulo de IA en el sistema. - Sebastian Valenzuela — encargado de coordinar las reuniones, las pruebas del sistema y la validación del modelo con la empresa.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de levantamiento de requerimientos y datos de cosecha | Registro de los requerimientos funcionales y no funcionales de Agricolix, junto con el historial de datos de cosecha recopilados, obtenidos a través de entrevistas y observación en Doña Laura SpA. | Permite comprobar que el sistema y el modelo de IA se están construyendo en base a las necesidades y datos reales de la empresa. |
| Avance | Modelo de base de datos y dataset de IA | Diseño de la estructura de datos que soportará la gestión de trabajadores, contratos, pagos, furgones y clientes, junto con el dataset limpio y normalizado que alimentará el modelo de rendimiento. | Da cuenta de que se aplicó el diseño de bases de datos relacionales y la preparación de datos exigidos por el perfil de egreso. |
| Avance | Prototipo funcional / avance del sistema | Módulos del sistema ya desarrollados y operativos según el sprint correspondiente, incluyendo avances del módulo de IA. | Demuestra el progreso incremental del desarrollo conforme al cronograma de sprints definido. |
| Avance | Repositorio de código (GitHub) | Historial de commits y versiones del sistema en desarrollo. | Evidencia el trabajo colaborativo del equipo y el control de versiones aplicado durante el proyecto. |
| Final | Sistema completo funcionando | Versión final de Agricolix con todos los módulos integrados, incluyendo el dashboard de rendimiento y el módulo de IA. | Corresponde al producto final que da respuesta al objetivo general del proyecto. |
| Final | Manual de usuario | Documento que explica cómo utilizar el sistema, dirigido al personal de Doña Laura SpA. | Asegura que el sistema pueda ser usado por la empresa una vez finalizado el proyecto. |
| Final | Presentación final del proyecto | Material utilizado para la defensa ante el tribunal evaluador. | Es el medio para demostrar formalmente el trabajo realizado y las competencias adquiridas. |
| Final | Informe final del proyecto | Documento que resume el desarrollo completo del sistema y del modelo de IA, los resultados obtenidos y los aprendizajes del equipo. | Cierra formalmente el proceso documentando el proyecto de principio a fin. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ingeniería de requisitos / Gestión de proyectos | Definición y validación del Proyecto APT | Completar Guía 1, autoevaluación de competencias y diario de reflexión; validar alcance con el docente. | Plantillas Fase 1, reuniones con docente | 2 semanas (S1-S2) | Todo el equipo | Sujeto a retroalimentación del docente. |
| Ingeniería de requisitos | Levantamiento de requerimientos y recolección de datos | Entrevistas y observación directa en terreno con Doña Laura SpA para levantar requerimientos funcionales y no funcionales, y recopilar el historial de datos de cosecha (planillas semanales). | Pauta de entrevista, visita a la empresa, planillas de cosecha | 2 semanas (S3-S4) | Diego A. | Depende de la disponibilidad de los contratistas en terreno. |
| Diseño de software / Gestión de bases de datos | Diseño de arquitectura y base de datos | Diseñar la arquitectura del sistema (frontend en React, API en FastAPI, base de datos en PostgreSQL) y el modelo relacional que soportará trabajadores, contratos, pagos, furgones y clientes. | Herramienta de modelado, motor de base de datos, framework de desarrollo | 1 semana (S5) | Alex | Es la base para todos los sprints de desarrollo siguientes. |
| Diseño y desarrollo de software | Sprint 1 - Módulo de Gestión | Desarrollo del módulo de gestión de trabajadores, sectores, jornadas, contratos, pagos, furgones y clientes. | Entorno de desarrollo, base de datos | 2 semanas (S6-S7) | Alex y Alexander | Primer incremento funcional del sistema. |
| Diseño y desarrollo de software | Sprint 2 - Dashboard y Reportes | Desarrollo del dashboard de rendimiento y de los reportes consolidados y trazables sobre trabajadores, contratos y servicios. | Entorno de desarrollo, base de datos | 2 semanas (S8-S9) | Alex y Alexander | Depende de que el módulo de Gestión esté operativo. |
| Análisis de datos e Inteligencia Artificial | Sprint 3 - Preparación del Dataset de IA | Limpieza, normalización y selección de variables del historial de datos de cosecha para alimentar el modelo de Machine Learning. | Dataset de cosecha, herramientas de análisis de datos (Pandas) | 2 semanas (S10-S11) | Alex y Alexander | Requiere que el historial de datos de cosecha ya esté disponible. |
| Inteligencia Artificial / Aprendizaje automático | Sprint 4 - Construcción del Modelo de IA | Entrenamiento y evaluación de modelos de Machine Learning (línea base, regresión, Random Forest, Gradient Boosting) para estimar el rendimiento esperado de cosecha. | Entorno de desarrollo, dataset limpio, librerías de Machine Learning (scikit-learn) | 2 semanas (S12-S13) | Alex y Alexander | Se selecciona el modelo que supere la línea base y entregue mejores métricas. |
| Evaluación y gestión de proyectos | Integración del módulo de IA y pruebas del sistema | Integración del modelo de IA al sistema (indicadores y alertas en el dashboard) y pruebas funcionales integradas de todos los módulos, con corrección de errores detectados. | Casos de prueba, ambiente de pruebas | 2 semanas (S14-S15) | Sebastian Valenzuela | Incluye pruebas con datos reales aportados por la empresa. |
| Diseño de soluciones con foco en calidad | Elaboración de manual de usuario | Documentar el uso del sistema dirigido al personal de Doña Laura SpA. | Plantilla de manual, capturas del sistema | 1 semana (S16) | Sebastian Valenzuela | Debe validarse con un usuario de la empresa. |
| Gestión de proyectos | Preparación de informe final y presentación | Redacción del informe final y elaboración del material para la defensa ante el tribunal. | Plantilla de informe final, plantilla de presentación | 1 semana (S17) | Todo el equipo | Debe reflejar resultados y aprendizajes del equipo. |
| Gestión de proyectos | Defensa final del proyecto | Presentación y defensa del Proyecto APT ante el tribunal evaluador. | Presentación final, sistema funcionando | 1 semana (S18) | Todo el equipo | Cierre formal del Proyecto APT. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición del Proyecto APT | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de requerimientos y datos |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura y base de datos |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1 - Gestión |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2 - Dashboard |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3 - Dataset IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4 - Modelo IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Integración IA y pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Manual de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Informe final y presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Defensa final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.